Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan

K/L/PD	: Kabupaten Balangan
Satuan Kerja/SKPD : Dewan Kawasan Terpadu Strategis
Program	: Program Pengembangan Kawasan Terpadu Strategis Kegiatan		: Pengembangan Fasilitas Pengolahan Air Bersih untuk 10
titik di Kawasan Pariwis......
Output	: Tersedianya fasilitas pemenuhan kebutuhan primer bagi wisatawan/pekerja untuk 10 titik di kawasan terpadu
Jenis Kebutuhan	: Pekerjaan terintegrasi

	NO
	PERTANYAAN
	JAWABAN
	KETERANGAN

	A. Identifikasi kebutuhan Pekerjaan Terintegrasi berdasarkan kegiatan dalam Renja

	1
	Jenis pengadaan melalui pekerjaan terintegrasi
	Jenis pekerjaan rancang dan bangun (Design and Build)
	

	2
	Nama/jenis pekerjaan terintegrasi yang dibutuhkan
	Pengembangan Fasilitas Pengolahan Air Bersih untuk 10 titik di Kawasan Pariwisata Unggulan Terpadu Pantai ABC, Design and Build, Kabupaten .....
	

	3
	Fungsi/manfaat
	Fungsi:
· Menyediakan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Bersih
Manfaat:
· Memberikan kenyamanan bagi para wisatawan/pelaku usaha di Kawasan terpadu
· Mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata dan PAD Kabupaten ..... pada khususnya dan Provinsi .... pada umumnya
· Meningkatkan pendapatan devisa dari sektor non migas
	

	4
	Target/sasaran yang akan dicapai?
	Tersedianya fasilitas pemenuhan kebutuhan primer bagi wisatawan/pekerja untuk 10 titik di kawasan terpadu
	



	NO
	PERTANYAAN
	JAWABAN
	KETERANGAN

	5
	Perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan terintegrasi?
	· Tahap 1: 3 titik – Oktober 2019
· Tahap 2: 3 titik – Oktober 2020
· Tahap 3: 4 titik - Oktober 2021
	Jadwal kegiatan harus memperhatikan waktu pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan
dan batas waktu penyelesaian pekerjaan

	6
	Apakah pekerjaan terintegrasi
tersebut memerlukan barang/material yang menggunakan komponen import/ dari luar negeri
	Ya
	

	7
	Dalam hal menggunakan komponen dari luar negeri/import, berapa persen (%) bagian/komponen tersebut terhadap keseluruhan.
	80%
	

	B. Dalam hal pekerjaan terintegrasi tersebut akan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak :

	8
	Apakah pekerjaan terintegrasi tersebut memerlukan waktu penyelesaian pekerjaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
	Ya
	

	9
	Apakah pekerjaan terintegrasi tersebut termasuk dalam program jangka menengah 5 (lima) tahun (RPJM) K/L/D/I.
	Ya
	

	10
	Apakah sudah ada ijin tertulis/ persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan kontrak tahun jamak, sesuai ketentuan Perpres RI No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
	Ya
	

	Dalam hal kesiapan dokumen pekerjaan terintegrasi

	11
	Apakah telah tersedia dokumen perencanaan awal pada tahapan konsep desain
	Ya
	



	NO
	PERTANYAAN
	JAWABAN
	KETERANGAN

	12
	Apakah telah tersedia dokumen-dokumen yang menjadi aspek persyaratan lingkungan
	Ya
	

	C. Dalam hal pekerjaan terintegrasi trersebut membutuhkan tenaga konsultan pendamping

	13
	Apakah telah tersedia tenaga ahli yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap tahapan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi
	Ya
	




